**프로젝트 제작 기획**

**프로젝트계획서**

**(1)프로젝트개요**

|  |  |
| --- | --- |
| **항목** | **내용** |
| **프로젝트명** | 디지털 아지트(가제) |
| **개발기간** | **2017. 03. 06 ~ 2017. 03. 30** |
| **개발목적** | **ㅇ 학습내용에 기반한 영속성있는 프로젝트 관리용 홈페이지 제작** |
| **개발범위** | **웹으로구현**  **- PJT, H/W, 강의내용 복습**  **-->게시판 및 문제풀이**  **- PJT 및 Test 스케쥴 관리**  **--> 스케줄러 구현**  **- 질의응답 및 의견 공유**  **--> 실시간 채팅방 구현**  **- Teamwork 향상**  **--> 팀원소개** |

**2)인원투입현황및업무분장**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 분야 | 인원 | 비고 |
| 기획 및 총괄 | 1명 | 프로젝트총괄, 클래스설계 |
| 프로그래밍/디자인 | 4명 | 해당파트세부디자인및로직구현 |
| 총인원 | 5명 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 성명 | 역할 | 비고 |
| 김준혁 | 프로젝트총괄기획, 클래스설계및데이터베이스설계 | 팀장 |
| 원근희 | 스케줄러 구현 |  |
| 이주형 | 가로세로 낱말 퍼즐 구현 |  |
| 김동범 | 능력단위 평가 대비 서술형 문제 및 문제풀이 구현 |  |
| 최동철 | 각 종 게시판 및 실시간 채팅방 구현 |  |

**3)사용기술**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 항목 | 프로그램 | 비고 |
| S/W | Program 개발 Tool | Eclipse Neon |  |
|  |  |
| Database 구축 | Oracle |  |
| Web Server | Tomcat 7.0 |  |
|  |  |  |

**4)계획일정**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 일자 | 작업계획 | 비고 |
| ~3.17 |  | 세부기획및기획안작성 |  |
| ~3.24 |  | 데이터베이스구축및웹프로그래밍  세부디자인구현,웹기능구현 |  |
| ~3.29 |  | 기능구현, 오류수정,세부디자인및테스트 |  |
| 3.30 |  | 서류작성및최종발표준비 | 발표 |